## Slide 1: Rozpoznawanie obrazów i śledzenie ruchu
Elżbieta Kaczmarek
Mariusz Lambarski

## Slide 2: Harmonogram
05.04.2018 - Rozpoznawanie twarzy wraz ze śledzeniem ruchów danej osoby, określenie wymagań dotyczących aplikacji, interfejsu.
19.04.2018 - Rozpoznawanie twarzy osób wchodzących do sali (dodanie bazy danych wraz ze zdjęciami).
17.05.2018 - Testowanie , przygotowanie dokumentacji.
14.06.2018 - Oddanie projektu.

## Slide 3: Uzasadnienie wyboru tematu
Temat wybrano, ponieważ ma następujące zastosowania:
ułatwienie pracy prowadzącemu,
poprawienie bezpieczeństwa,
rozpoznawanie twarzy danej osoby mogące służyć do sprawdzenia czy osoba z danym dokumentem to ta sama osoba.

## Slide 4: Podział prac
 | 5.04 | 19.04 | 17.05 | 14.06
Elżbieta Kaczmarek | Implementacja algorytmu rozpoznawania twarzy na zdjęciu. Określenie wymagań. | Utworzenie bazy danych z danymi dotyczącymi konkretnych osób. | Implementacja wysyłania danych dotyczących obecnych i nieobecnych do prowadzącego. | Oddanie projektu
Mariusz Lambarski | Utworzenie interfejsu. Utworzenie diagramów UML. | Implementacja algorytmu śledzenia ruchu. | Implementacja mechanizmu zapisu do pliku obecności danych osób.